南通市第三留置点综合改造项目

询价公告

海门市监察委员会根据政府采购的有关法律、法规和规定，就南通市第三留置点综合改造项目进行询价采购。

一.供应商资格要求

1.在中国境内注册并具备独立法人资格的单位。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定。

3.提供的服务全部在营业执照的经营范围内。

二.采购项目

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 特征描述与生产标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家具移位、搬运 | 30 | 间 | 家具品种、数量基本参照原有三人间陈设,主要包括木床3张、床头柜3只、衣橱1只、写字桌2张，木椅2把、电视柜1只、行李柜1只，具体根据询价人要求 |
| 2 | 床铺修理、加固、整改 | 90 | 张 | 增加或更换板材、横条、五金件，其中约70张床（规格以200cm*120cm为主）进行加固处理，约20张床（规格以200cm*150cm为主）需要大修，整修后达到坚固标准，满足正常生活需要 |
| 3 | 床铺靠背板定位 | 90 | 张 | 参照已有规格、形态生产，为将房间陈设从二张床变为三张床，需要拆除墙体原有木条约60根，生产制作与靠背板相配套木条90根，调整确定靠背板位置，墙体打孔并做好标记，插入膨胀管，将木条用镙钉订在墙体合适位置，挂上靠背板 |
| 4 | 木门购置安装 | 1 | 套 | 拆除原有铝合金门，更换为双开复合实木套装门（含门锁、铰链、门吸），款式与同楼层其他木门一致,含门框整体规格215cm*140cm左右，每扇门规格210cm*65cm左右 |
| 5 | 房门锁具更换 | 60 | 把 | 锁具与南楼原有产品规格、款式一致，安装时密封原有孔洞，制作长方形304不锈钢片，折边后包装在原有孔洞外部，锁具安装后整体自然美观 |
| 6 | 接触器拆除 | 50 | 只 | 拆除后电线线路运行正常 |
| 7 | 插卡取电开关更换 | 50 | 只 | 更换的插卡取电开关性能安全可靠，参数满足需要，承载功率不小于4kw |
| 8 | 插座、开关移位、 增加、调整 | 50 | 间 | 每间概念：双人间调整为三人间涉及插座、开关移位、增加、调整，以及原双人间行李柜上方插座电源线路从卫生间下方接入改为从卫生间吊顶上部接入，包含30间左右；单人间调整为双人间涉及线路调整的10间左右；不改变现状的单人间行李柜上方插座电源线路从卫生间下方接入改为从卫生间吊顶上部接入的10间左右。本项施工需要购置部分电工材料，原有插座、开关封闭、墙体开挖、布设电线、线槽线管、安装线盒、面板、墙体粉刷、补涂料等所有内容，涉及线路调整在确保安全前提下可以使用明线，线路从木床靠背板下方接入 |
| 9 | 厨房排污通道修整 | 2 | 条 | 用水泥砂浆对排污通道上边缘凹凸不平进行修整，使排污通道平整、顺畅 |
| 10 | 其他 | 1 | 项 | 因以上1-9项施工可能带来的其他零星工作，及可能需要提供的相关服务 |

三.报价事项

1.提供营业执照（副本）复印件并加盖公章。

2.如法定代表人参加报价，提供其本人身份证原件及复印件；如非法定代表人参加报价，提供法定代表人身份证复印件，授权委托人身份证原件及复印件。

3.如非法定代表人参加报价，按询价人提供的样式由法定代表人填写授权委托书（附件1）。

4.供应商必须诚信合法经营，提供诚信承诺书（附件2），并对其真实性负责，承担因提供虚假承诺或未履行承诺造成的一切后果。

5.供应商必须具有良好的产品质量保证与售后服务能力，提供售后服务承诺书（附件3），并对其真实性负责，承担因提供虚假承诺或未履行承诺造成的一切后果。

6.本项目最高限价人民币6.4万元，超过最高限价的报价文件视为无效。

7.供应商必须按照询价人提供的样式填写报价单（附件4），并加盖公章。

8.报价包含完成所有工作内容所需的人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费和税金（税率按增值税一般计税税率计算）。

9.提供的全部报价文件按本项内容条款出现的先后顺序装订，密封在1个密封袋中，在密封袋上注明供应商名称，并加盖公章。

10.有意向参加报价的供应商必须在本项目的报价截止时间2019年1月11日16时30分前将报价文件送至江苏省南通市海门市海门街道秀山西路855号海门市党风廉政建设教育中心南楼6212室，逾期则不予受理。

11.本项目的比价时间为报价截止时间。

12.如供应商对本询价公告存在质疑，必须在递交报价文件截止时间24小时前向询价人书面提出，并将书面材料递交至报价文件送达地点，询价人将做明确答复；如询价人在规定时间内未收到任何书面质疑函件，则视为各供应商均理解并接受本询价公告的所有内容，参加报价的供应商不得在报价文件评审过程中或评审结束后提出质疑。

13.各供应商必须连续关注东洲清风网（http://dzqf.haimen.gov.cn）针对本询价公告可能发生的相关信息变化，自行承担由此可能带来的不利后果。

四．报价文件评审方法

1.在报价截止时间后，询价人对收到的报价文件组织比价和评审。

2.在符合采购需求、质量和服务相当的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。出现报价相同时，采用抽签的方式确定成交供应商。

3.如供应商有1项及以上不符合报价事项，则递交的报价文件视为无效。

4.在询价人开始组织比价后至确定成交供应商前，各供应商不得离开。

五．成交事项

1.报价文件评审结束后，询价人向递交有效报价文件的各供应商当场宣布各自报价、评审结果及成交供应商。

2.各报价人对评审结果无异议的，询价人与成交供应商签订采购合同；对评审结果有异议的，按照相关法律、法规、规定处理。

3.提供产品及服务地点在海门市党风廉政建设中心内。

4.提供产品及服务完成时限为自采购合同签订之日起15日历天内（即2019年1月26日前）完成。

5.提供产品及服务完成后，全部产品试运行1个月。

6.试运行结束后，经成交供应商提出申请，由询价人组织验收。验收合格的，出具验收报告；存在问题的，经整改落实后出具验收报告。

六．货款支付

验收合格后1个月内，支付90%的合同价款，10%的余款作为质量保证金，在2年质量保证期满后，未出现质量问题或出现质量问题并解决后，1个月内付清。

七．违约责任

1.成交供应商提供的报价文件中存在违背客观事实或作出虚假承诺等情形的，视为无效报价文件。

2.成交供应商未经询价人同意，擅自提供不符合询价公告、采购合同中确定的相关产品、规格型号或技术参数的，由成交供应商承担不利后果。

3.成交供应商未经询价人同意，未能在规定期限内完成产品交付、安装、调试及运行的，每延迟1日，扣除合同价款的1%。

4.成交供应商存在其他不履行合同情形的，承担相应的不利后果。

5.因不可抗力造成成交供应商不能履约或不能完全履约的，由双方协商解决。

联系人：徐先生   联系电话：0513—81262515

海门市监察委员会

2019年1月8日

## 附件1：

## 授权委托书

## 本人声明：我       （法定代表人）系         （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托        （代理人姓名）为我公司的合法代理人，代表我公司参加海门市监察委员会南通市第三留置点综合改造项目报价活动。

（代理人姓名）在参加上述活动过程中所签署的所有文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

（代理人姓名）无转委权。

特此委托。

报价单位（公章）：

法定代表人（签名）：

年   月   日

## 附件2：

## 诚信承诺书

海门市监察委员会：

我单位参与贵单位组织的南通市第三留置点综合改造项目报价活动，我单位郑重作出以下承诺：

1.我单位参与该项目报价，提交的报价文件均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目报价绝无借资质、挂靠行为。

3.该项目委托代理人           （姓名）为我单位正式员工。

4.我单位遵守国家相关廉洁规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目报价绝无恶意串通等非法行为。

6.我单位在参加该项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如我单位成为成交供应商，在规定期限内与贵单位签订采购合同。

8.如我单位成为成交供应商，将与贵单位配合做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目成交供应商资格，愿意承担因此引发的一切责任与后果。

报价单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

## 附件3：

售后服务承诺书

海门市监察委员会：

我单位对本次报价活动的售后服务作出承诺如下：

1.全部接受贵单位关于质保和售后服务的要求。

2.提供免费业务咨询和技术培训。

3.自验收合格之日起，提供2年质保服务。

4.如贵单位有需要，积极响应和及时处置。

5.对我单位供应的全部产品，实行终身负责。

6.对非我单位供应的产品，积极进行维护。

7.提供全新原厂正品，符合相关质量标准和技术参数。

报价单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

## 附件4：

南通市第三留置点综合改造项目报价单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家具移位、搬运 | 间 | 30 |  |  |
| 2 | 床铺修理、加固、整改 | 张 | 90 |  |  |
| 3 | 床铺靠背板定位 | 张 | 90 |  |  |
| 4 | 木门购置安装 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 房门锁具更换 | 把 | 60 |  |  |
| 6 | 接触器拆除 | 只 | 50 |  |  |
| 7 | 插卡取电开关更换 | 只 | 50 |  |  |
| 8 | 插座、开关移位、增加、调整 | 间 | 50 |  |  |
| 9 | 厨房排污通道修理 | 条 | 2 |  |  |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |

说明：报价包含完成所有工作内容所需的人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费和税金（税率按增值税一般计税税率计算）。

报价单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日